Anexa la HCL nr.89/30.05.2019

**Indicatori tehnico-economici – actualizati la data de 29.05.2019**

**1. Date generale**

* Denumire investitie: ***,,Consolidare si reabilitare strada Cabesti, localitatea Beznea, comuna Bratca, judetul Bihor”.***
* Amplasament: **Localitatea Beznea,** **Comuna Bratca, judetul Bihor**
* Finantare: **Buget Local**

**2. Indicatori tehnici**

* Investitia propusa cuprinde urmatoarele:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **COMPONENTA INVESTITIEI** | **UM** | **CANTITATE** |
| 1 | Lungime proiectata drum | m | 1.655,00 |
| 2 | Lungime proiectata consolidare | m | 60,00 |
| 3 | Suprafata carosabil | mp | 4.990,00 |
| 4 | Latime parte carosabila | m | 3,00 |
| 5 | Latime acostament | m | 2\*0,50 |
| 6 | Platforme de incrucisare | buc | 4,00 |
| 8 | Accese la proprietati | buc | 29,00 |
| 9 | Structura rutiera , din care: | Grosime - cm | 9 |
| Binder  | cm | 5 |
| Strat de uzura | cm | 4 |
| 10 | Montare parapeti metalici | ml | 200 |

**3. Indicatori economici**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total General Investitie** | **Valoare in Lei** | **Fara TVA** | **786.165,95** | **Din care: C+M** | **708.225,46** |
| **Cu TVA inclus** | **936.447,29** | **842.788,30** |
| **Total executat pana la data de 29.05.2019 = 373.758,85 lei fara TVA** **= 444.773,03 lei TVA inclus** |
| **Rest de executat = 412.407,10 lei fara TVA** **= 490.764,45 lei TVA inclus** |

 **PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ**

 **DANIEL-PETRUȚ CIPLEU**

 **SECRETAR**

 **IONUȚ STURZ**