|  | ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR COMUNA BRATCA CONSILIUL LOCAL |
| --- | --- |

H O T Ă R Â R E A Nr.109

Din 25 iulie 2019

Privind cofinanțarea cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investiții:

”Modernizare și dotare Cămin cultural Bratca” - măsura 7.6.

Având în vedere depunerea de către comuna Bratca a cererii de finanţare pentru acordarea unui ajutor financiar nerambursabil în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, măsura 7.6, ce a fost selectată pentru finanţare fiind încheiat în acest sens Contractul de Finanţare nr. C0760CM00031560500133/15.12.2016;

Luând în considerare:

- memoriul justificativ înregistrat la Primăria Comunei Bratca sub nr.2108/24.07.2019 cu privire la modificările  necesare față de proiectul inițial.

- dispoziția de șantier nr.2 din 01.06.2019 cu privire la modificările  necesare față de proiectul inițial la categoria de lucrări: arhitectură.

- dispoziția de șantier nr. 2 din 05.07.2019 cu privire la modificările  necesare față de proiectul inițial la categoria de lucrări: structura de rezistență.

- dispoziția de santier din 28.05.2019 cu privire la modificările  necesare față de proiectul inițial la categoria de lucrări: instalatii electrice.

- dispoziția de șantier nr.2 cu privire la modificările  necesare față de proiectul inițial la categoria de lucrări: instalații sanitare, termice și ventilare.

- centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări, înregistrat la Primăria Comunei Bratca sub nr.2109/24.07.2019.

- referatul de aprobare inițiat de primarul comunei Bratca, înregistrat sub nr.2113/24.07.2019 privind cofinanțarea cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investiții: ”Modernizare și dotare Cămin cultural Bratca”.

- raportul de specialitate nr2114/24.07.2019 al inspectorului de urbanism privind cofinanțarea cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investiții: ”Modernizare și dotare Cămin cultural Bratca”.

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Bratca.

Ţinând seama de prevederile:

- art.5, art.6, art.7, art.13, art.17, art.18, art.22, art.23, art.26, art.30, art.31, art.32, din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art.75 din anexa la Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 11991    50 11 211   0 17>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

- art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- art.56 din Regulamentul CE nr.1974/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- anexa nr.5 la H.G nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

- O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare.

- art.8 din anexa la Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor <LLNK 12013    28180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

- art.7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

- art.20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006;

- art.129 alin.2) lit.b), c) și d), alin.4) lit.d) și e), alin.6) lit.c), alin.7) lit.d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul prevederilor art.139 alin.1), alin.3) lit.e)  și art.196 alin.1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Cu 10 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   BRATCA  H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 - Se aprobă modificările tehnice în cadrul proiectului:” Modernizare și dotare Cămin cultural Bratca”, conform memoriului justificativ nr.2108/24.07.2019, dispoziției de șantier nr. 2 din 01.06.2019 privind categoria de lucrări: arhitectura, dispoziției de șantier nr.2 din 05.07.2019 privind categoria de lucrări: structura de rezistența, dispoziției de șantier din 28.05.2019 referitoare la instalații electrice, dispoziției de șantier nr.2 referitoare la instalații sanitare, termice și ventilare, redate în materialele anexate.

Art.2 - Se aprobă suplimentarea bugetului general al proiectului: "Modernizare si dotare Cămin cultural Bratca "  conform centralizatorului cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări, înregistrat la Primăria Comunei Bratca sub nr.2109/24.07.2019, cu suma de 413.352,07 lei fără TVA, din care:

a)  171.240,67 lei fără TVA suma neeligibilă reprezetând diferența dintre Nota de renunțare și Nota de comandă suplimentară, valoare suportată din bugetul local al comunei Bratca.

b)  242.111,40 lei fără TVA, reprezentând diferența preț-manoperă, sumă eligibilă conform Notei de clarificare din data de 19 aprilie 2019, privind aplicarea O.U.G nr.114/2018 în cazul investițiilor finanțate prin PNDR 2014-2020.

Art.3 - Primarul comunei Bratca va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor, Primarului Comunei Bratca, Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, se afişează, la dosarul ședinței.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

DANIEL-PETRUȚ CIPLEU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

IONUȚ STURZ