ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR COMUNA BRATCA CONSILIUL LOCAL Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400; Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256 E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com

# H O T Ă R Â R E A Nr.121

# Din 02 noiembrie 2020

Privind prelungirea contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții:”Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Damiș, Comuna Bratca, Județul Bihor”.

Având în vedere:

- Adresa nr.969/28.10.2020 depusă de S.C Avril S.R.L cu privire la prelungirea Contractului de Lucrări pentru obiectivul de investiții:”Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Damiș, Comuna Bratca, Județul Bihor”.

- Actul adițional nr.4 la contractul de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții:”Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Damiș, Comuna Bratca, Județul Bihor”.

- Referatul de aprobare inițiat de primarul comunei Bratca înregistrat sub nr.1824/29.10.2020 privind propunerea de  prelungire contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții:”Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Damiș, Comuna Bratca, Județul Bihor”.

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1826/29.10.2020 întocmit de consilier achiziţii publice cu privire la aprobarea prelungirii contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții:”Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Damiș, Comuna Bratca, Județul Bihor”.

- avizele şi amendamentele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Bratca;

Ţinând seama de prevederile:

- art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- anexa nr.5 la H.G nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

- O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare.

- art.8 din anexa la Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor <LLNK 12013    28180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

- art.71 din O.U.G nr.114/2018 rivind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;

In baza prevederilor art.129 alin.2) lit.b), alin.4) lit.d) art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Cu 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI BRATCA H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 - Se aprobă prelungirea contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: ”Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Damiș, Comuna Bratca, Județul Bihor”, până la împlinirea termenului de 12 luni de execuţie a lucrărilor, fără a calcula perioada în care lucrările au fost sistate, conform actului adiţional nr.4 redat în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 -  Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul Comunei Bratca, Biroul financiar contabil și administrativ, Compartimentul achiziții publice, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, S.C Avril S.R.L , dosarul de şedinţă.

Art.3 - Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul  Comunei Bratca.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IONEL MICULA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

MIHAELA BILA