ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR COMUNA BRATCA SECRETAR GENERAL Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400; Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256 E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com

PROCES –VERBAL

Încheiat azi 12.03.2021 la sediul Consiliului local al comunei Bratca în şedinţa extraordinară, convocată de îndată la care au fost prezenţi 13 consilieri din totalul de 13 în funcție, conform registrului de prezenţă păstrat la dosarul de şedinţă.

În continuare, conform prevederilor art.138 alin.15) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, d-na Bila Mihaela, secretarul general al Comunei Bratca consultă consilierii dacă au obiecţiuni sau completări la procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Bratca, din data de 25.02.2021, după care îl supune aprobării, adoptându-se hotărârea nr.25/2021, parte integrantă din prezentul proces-verbal.

După aprobarea procesului-verbal, dl. Gaboraş Alexandru, președinte de ședință, dă cuvântul d-lui Ionuţ Sturz, primarul comunei Bratca care propune aprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local, conform prevederilor art.135 alin.7) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului   de   finantare   nerambursabila   nr.C0760CM00031560500133/15.12.2016 cu modificarile si completarile ulterioare pana la data de 15.09.2021 si prelungirea pana la data de 30.09.2021 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 488/29.08.2017 pentru obiectivul deinvestiții: ”MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL BRATCA”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de lucrări nr.112/29.11.2017 încheiat între Comuna Bratca și S.C Rus&Ben Construct S.R.L  pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare și Dotare Cămin Cultural Bratca”.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice şi a cofinanţării cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investiţie ,,Modernizare şi dotare Cămin Cultural Bratca’’.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea infiinţării Serviciului Public de Gospodarire Comunala Bratca, judetul Bihor.

Nefiind discuții și văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, supusă votului deschis consilierilor, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, adoptându-se hotărârea nr.26/2021, parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Convocarea de îndată a consiliului local în şedinţă extraordinară s-a făcut prin Dispoziţia nr.64/10.03.2021 iar înştiinţările către consilieri prin adresa nr.796/10.03.2021.

În continuare se prezintă memoriul justificativ nr.320/04.03.2021 prin care s-a solicitat prelungirea contractului de finanțare nr. C0760CM00031560500133/ 15.12.2016 pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare și dotare Cămin cultural Bratca” până la data de 15.09.2021, Nota explicativă nr.321/04.03.2021 pentru solicitarea de prelungire a contractului de finanțare nr. C0760CM00031560500133/ 15.12.2016 pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare și dotare Cămin cultural Bratca” până la data de 15.09.202,  referatul de aprobare inițiat de primarul comunei Bratca, înregistrat sub nr.322/04.03.2021 privind propunerea de aprobare a prelungirii contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0760CM00031560500133/ 15.12.2016 cu modificările și completările ulterioare, până la data de 15.09.2021 și prelungirea până la data de 30.09.2021 a valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 488/29.08.2017 pentru avansului privind obiectivul de investiții : “Modernizare și Dotare Cămin Cultural Bratca” şi raportul de specialitate nr.323/04.03.2021 al Compartimentului achiziţii publice referitor la propunerea de aprobare a a prelungirii contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0760CM00031560500133/15.12.2016 cu modificările și completările ulterioare, până la data de 15.09.2021 și prelungirea până la data de 30.09.2021 a valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 488/29.08.2017 pentru avansului privind obiectivul de investiții : “Modernizare și Dotare Cămin Cultural Bratca”.

Nefiind discuții și văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, supusă votului deschis consilierilor, cu unanimitate de voturi se aprobă prelungirea până la data de 15.09.2021 a Contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0760CM00031560500133/15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru obiectivul de investiții: “ Modernizare și dotare Cămin cultural Bratca” în Comuna Bratca, județul Bihor, cu amendamentul că penalitățile ce rezultă din prelungirea contractului C0760CM00031560500133/15.12.2016, vor fi suportate de executantul lucrarii, se aprobă solicitarea de prelungire, până la data de 30.09.2021, a Scrisorii de Garanție nr. 488/29.08.2017 de la Fondul de Garantare a Creditului Rural, în favoarea AFIR, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 707.770 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Modernizare și Dotare Cămin Cultural Bratca”, în  Comuna Bratca, Județul Bihor, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0760CM00031560500133/15.12.2016  cu modificările și completările ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale şi se aprobă plata unui comision de garantare în valoare de 0,05% / lună din valoarea scrisorii de garanție acordată de Fondul de Garantare a Creditului Rural, stabilit prin Ordinul MADR nr. 13/2021, adoptându-se hotărârea nr.27/2021, parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Apoi se prezintă adresa nr.23/10.03.2021 depusă de S.C Rus&Ben Construct S.R.L prin care solicită aprobarea prelungirii contractului de lucrări nr.112/29.11.2017 încheiat între Comuna Bratca și S.C Rus&Ben Construct S.R.L  pentru obiectivul de investiții: “Modernizare și Dotare Cămin Cultural Bratca”, până la data de 31.03.2021, actul adițional nr.11  la contractul de lucrări nr.112/29.11.2017 încheiat între Comuna Bratca și S.C Rus&Ben Construct S.R.L  pentru obiectivul de investiții: “Modernizare și Dotare Cămin Cultural Bratca”, referatul de aprobare inițiat de primarul comunei Bratca înregistrat sub nr.361/11.03.2021 privind propunerea de aprobare a prelungirii contractului de lucrări nr.112/29.11.2017 încheiat între Comuna Bratca și S.C Rus&Ben Construct S.R.L  pentru obiectivul de investiții: “Modernizare și Dotare Cămin Cultural Bratca” şi raportul de specialitate înregistrat sub nr.362/11.03.2021 întocmit de compartimentul achiziţii publice, cu privire la aprobarea prelungirii contractului de lucrări nr.112/29.11.2017 încheiat între Comuna Bratca și S.C Rus&Ben Construct S.R.L  pentru obiectivul de investiții: “Modernizare și Dotare Cămin Cultural Bratca”.

Nefiind discuții și văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, supusă votului deschis consilierilor, cu unanimitate de voturi se aprobă prelungirea contractului de lucrări nr.112/29.11.2017 încheiat între Comuna Bratca și S.C Rus&Ben Construct S.R.L  pentru obiectivul de investiții: “Modernizare și Dotare Cămin Cultural Bratca”, conform actului adițional nr.11 redat în anexa nr.1, adoptându-se hotărârea nr.28/2021, parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Se prezintă în continuare Dispoziția de șantier nr. 3/ 12.08.2020 cu privire la modificările necesare fată de proiectul inițial la categoria de lucrări: Arhitectură, Dispoziția de șantier nr. 4/ 02.11.2020 cu privire la modificările necesare față de proiectul inițial la categoria de lucrări: Arhitectură, Dispoziția de șantier nr. 3/ 19.08.2020 cu privire la modificările necesare față de proiectul inițial la categoria de lucrări: Sanitare, Termice, Apa canal, Dispoziția de șantier din data de 10.06.2020 cu privire la modificările necesare fața de proiectul inițial la categoria de lucrări: Electrice, Dispoziția de șantier din data de 23.11.2020 cu privire la modificările necesare fațăa de proiectul inițial la categoria de lucrări: Electrice, Proces verbal de control nr.1202107/148/30.09.2020 emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ,, Crișana`` al județului Bihor, referatul de aprobare inițiat de Primarul Comunei Bratca, înregistrat sub nr.340/08.03.2021 privind aprobarea modificărilor tehnice şi a cofinanţării cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investite ,,Modernizare şi dotare Cămin Cultural Bratca’’ şi raportul înregistrat sub nr. 1448/31.08.2020 al Compartimentului achiziţii publice, privind aprobarea modificărilor tehnice şi a cofinanţării cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investite ,,Modernizare şi dotare Cămin Cultural Bratca’’.

D-nul Ionuţ Sturz, primarul Comunei Bratca arată că suma suplimentată bugetului initial al proiectului este pentru instalaţia de desfumare şi achiziţiau unei uşi metalice.

Nefiind alte discuții și văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, supusă votului deschis consilierilor, cu unanimitate de voturi se aprobă modificările tehnice în cadrul proiectului: ”Modernizare și Dotare Cămin Cultural Bratca”, conform Dispoziției de șantier nr. 3/12.08.2020 şi nr. 4/ 02.11.2020,  cu privire la categoria de lucrări : Arhitectură, Dispoziției de șantier nr. 3/ 19.08.2020 cu privire  la categoria de lucrări: Sanitare, Termice, Apa canal, Dispoziției de șantier din data de 10.06.2020 cu privire la categoria de lucrări: Electrice şi Dispoziției de șantier din data de 23.11.2020 cu privire la categoria de lucrări:  Electrice, conform materialelor anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aprobă suplimentarea bugetului general al proiectului: "Modernizare si dotare Cămin cultural Bratca "  conform centralizatorului cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări, înregistrat la Primăria Comunei Bratca sub nr.187/08.02.2021, cu suma de 40.083, 86 lei fără TVA, reprezetând diferența dintre Nota de renunțare și Nota de comandă suplimentară, valoare suportată din bugetul local al comunei Bratca, adoptându-se hotărârea nr.29/2021, parte integrantă din prezentul proces-verbal.

În continuare se prezintă Studiul de oportunitate privind infiintarea Serviciului Public de Gospodarire Comunala Bratca, înregistrat sub nr.780/10.03.2021, Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare in Comuna Bratca, înregistrat sub nr.781/10.03.2021, Caietul de Sarcini al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare al Comunei Bratca înregistrat sub nr.782/10.03.2021, Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Comunei Bratca, înregistrat sub nr.783/10.03.2021, Caietul de Sarcini al Serviciului de Salubrizare al Comunei Bratca, înregistrat sub nr.784/10.03.2021, Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al Comunei Bratca, înregistrat sub nr.785/10.03.2021, Caietul de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Comunei Bratca, înregistrat sub nr.786/10.03.2021, Organigrama Serviciului Public de Gospodarire Comunala Bratca, Statul de Functii al Serviciului Public de Gospodarire Comunala Bratca, Grila de salarizare a Serviciului Public de Gospodarire Comunala Bratca, referatul de aprobare inițiat de primarul Comunei Bratca, înregistrat sub nr.778/10.03.2021 privind inființarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală Bratca, judetul Bihor şi raportul de specialitate înregistrat sub nr.779/10.03.2021, întocmit de secretarul general al comunei Bratca, privind inființarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală Bratca, judetul Bihor.

D-nul Ionuţ Sturz, primarul Comunei Bratca arată că primaria comunei Bratca nu poate gestiona serviciile descries, deoarece încalcă prevederile legale, astfel trebuie înfiinţat Serviciului Public de Gospodarire Comunala Bratca.

D-nul Precup Nelu – Dan, viceprimar, arată că serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare al Comunei Bratca se va autofinanţa, iar serviciului de salubrizare al Comunei Bratca şi serviciului de iluminat public al Comunei Bratca o să fie finanţat din bugetul local. Totodată arată că şi serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare al Comunei Bratca o să aibă spijinul Primăriei Comunei Bratca deoarece în acest moment există foarte multe cheltuieli pentru pierderile de apă din comună. Există un consum de apă de 180 m cubi pe timp de zi şi 180 m cubi pe timp de noapte, de unde rezultă un volum foarte mare de apă consumată.

D-nul Gavriluţ Liviu, consilier, arată că serviciul de deszăpezire, ridicare cadavre şi deratizare nu poate fi realizat. Arată că pentru serviciul de deratizare trebuie personal specializat.

D-nul Precup Nelu – Dan, viceprimar, arată că serviciul de deszăpezire o să fie doar pentru localitatea Bratca.

D-nul Suciu Alexandru, consilier arată că postul de contabil nu trebuie să fie decât cu un program de 2 ore/zi, deoarece nu se justifică activitatea.

D-nul Precup Nelu – Dan, viceprimar, arată că persoana angajată pe postul de contabil o să îndeplinească atribuţii de casier şi resurse umane, din acest motiv este un post cu normă întreagă.

D-nul Gavriluţ Liviu, consilier, arată că este suficient o jumătate de normă pentru postul de contabil.

D-nul Suciu Alexandru, consilier arată că persoana angajată pe postul de contabil nu poate fi şi casier, deoarece încalcă prevederile legale.

D-nul Ionuţ Sturz, primarul Comunei Bratca arată că taxa pentru servicului de apă şi canalizare poate fi încasată de către angajatul de la apă şi canal.

D- nul Mateaş Adrian, consilier, arată că în acest moment serviciul Public de Gospodarire Comunala Bratca poate fi înfiinţat, urmând a fi stabilite ulterior normele de muncă la angajaţi. Totodată consider că sercviciul trebuie conceput pentru a se putea autofinanţa, dar pentru început are nevoie de sprijin financiar.

D-nul Suciu Alexandru, consilier arată că aceste servicii au nevoie de utilaje pentru a funcţiona.

D-nul Precup Nelu – Dan, viceprimar, arată că Primăria Comunei Bratca poate să susţină serviciul de apă şi canalizare o anumită perioadă, apoi acesta trebuie să funcţioneze fără spijin. Consideră că este important să fie eliminate pierderile de apă pentru a reduce cheltuielile.

D-nul Ionuţ Sturz, primarul Comunei Bratca arată în acest moment taxele încasate pentru serviciul de apă şi canalizare nu acoperă nici măcar consumul de curent la staţiile de pompare.

Nefiind alte discuții și văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, supusă votului deschis consilierilor, cu unanimitate de voturi se aprobă infintarea Serviciului Public de Gospodarire Comunala Bratca, judetul Bihor, conform materialelor anexate, adoptându-se hotărârea nr.30/2021, parte integrantă din prezentul proces-verbal.

D-nul Neama Marin – Aurel, consilier arată că Bazinul de apă din localitatea Lorău blochează drumul de acces către proprietăţile din zonă.

D-nul Ionuţ Sturz, primarul Comunei Bratca arată în amplasarea bazinului nu este bună, dar o să se lărgească drumul, astfel încât să poată fi circulat.

D-nul Gaboraş Alexandru, consilier, arată că Drăguş Vasile, rezident al fostului Cămin pentru Persoane Vârsnice Bratca, o să fie mutat în altă locaţie, iar în contractul de comodat nr.1162/27.04.2017 încheiat între Primăria comunei Bratca şi Fundația de Scleroză Multiplă Bihor pentru spaţiul în care funcţionează Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bratca, Fundația de Scleroză Multiplă Bihor şi- a luat angajamentul să asigure furnizarea serviciilor sociale şi cazarea pentru Bontoş Viorel, Secară  Cornel şi Drăguş Vasile. Arată că nu este respectat acest contract din moment ce un membru din cei trei este transferat în altă locaţie.

D-nul Ionuţ Sturz, primarul Comunei Bratca arată că a fost informat cu privire la mutarea numitului Drăguş Vasile într-un centru nou din Oradea, deoarece acesta este instituţionalizat şi se încadrează în altă categorie decât persoanele incluse în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bratca. Arată că în caz contrar Fundația de Scleroză Multiplă Bihor doreşte să rezilieze contractul de comodat şi nu îşi mai asumă răspunderea pentru aceste trei persoane.

D-nul Gaboraş Alexandru, consilier, arată că Drăguş Vasile, este un spijin pentru Bontoş Viorel şi Secară  Cornel, iar aceştea nu o să se poată descurca fără el. Consideră că este mai bine să fie reziliate toate contractele cu Fundația de Scleroză Multiplă Bihor, dacă aceştia nu respectă clauzele.

D-nul Ionuţ Sturz, primarul Comunei Bratca, arată că cele trei persoane trebuie instituţionalizate, dar condiţia era să rămână împreună în localitatea Bratca, condiţie cu care Fundația de Scleroză Multiplă Bihor a fost deacord.

D- nul Mateaş Adrian, consilier, arată că trebuie transmisă o adresă către Fundația de Scleroză Multiplă Bihor, prin care să fie comunicat punctul de vedere al Consiliului local, cu privire la numiţii Bontoş Viorel, Secară  Cornel şi Drăguş Vasile, respectiv ca aceştia să fie instituţionalitaţi, dar să rămână împreună în localitatea Bratca.

D-nul Precup Nelu – Dan, viceprimar, arată că problema descrisă de d-na Marcela Tomuţa cu privire la cele trei personae, este accea că sunt duşi de către locuitori pentru munci agricole.

Nefiind alte discuţii pe ordinea de zi preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ALEXANDRU GABORAŞ                                       CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

MIHAELA BILA