Contract de lucrari

NR.39   din  22.07.2021

Partile contractante

În temeiul legii nr 98/2016 din 19.05.2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Hotararea nr.395/2016 din 02.06.2016,s-a încheiat prezentul contract de  între:

COMUNA BRATCA cu sediul in Bratca , str. Principala nr. 126 judetul Bihor , telefon     0259315650 fax 0259315650 cod fiscal 4738400 avand contul nr.RO19TREZ 24A700502200200x deschis la Trezoreria  Alesd  reprezentata de Sturz Ionut Viorel cu functia de primar,  în calitate de autoritate contractanta, pe de o parte,

Si

SC GERARDANI SRL, cu sediul in loc.Oradea, str. Nufărului, nr.211 A,Jud. Bihor,  tel.0721779238, C.U.I.RO  151590310, Numar la Registrul Comertului J05/122/2003, jud. Bihor, nr. cont RO34TREZ0765069XXX012730 deschis la TREZORERIA ORADEA, reprezentata prin Copos Ana în calitate de administrator  si pe alta parte de executant,

2. Interpretare

2.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2. -  Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

2.3. - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la proiectul tehnic, propunere tehnica si financiara.

3. Obiectul principal al contractului

3.1. - Executantul se obligă sa execute lucrari  pentru obiectivul de investitii: “REFACERE ZID DE SPRIJIN VALEA LORAULUI, localitatea Lorau, comuna Bratca”, in conformitate cu propunerea  tehnica si financiara si  obligatiile asumate prin prezentul contract.

4. Preţul contractului

4.1. - Valoarea totala a contractului este de 63.100,78 lei fara TVA  la care se adauga TVA-ul in valoare de 11.989,15  lei , valoarea totala a contractului fiind de 75.089,93 lei.

4.2 Unitatea de masura este:

-  unitatea  de măsură pentru decontarea lucrărilor la fundație este metrul liniar

- unitatea de măsură  pentru decontarea lucrărilor la zidul de sprijin este metrul pătrat

- unitatea de măsură  pentru decontarea lucrărilor la praguri de liniștire este bucăta.

-Valoarea calculată este pentru un segment cu lungimea de 100 m

5. Durata contractului

5.1. – Executantul se obliga sa finalizeze lucrarile in termen de 60 ZILE calendaristice  de la data predarii amplasamentului si a ordinului de incepere a lucrarilor.

6. Documentele contractului

6.1. - Documentele contractului sunt:

a)   Referat de necesitate

b)   Propunerea tehnică şi financiară;

c)   Oferta din SEAP

7. Obligaţiile principale ale executantului

7.1. - Executantul se obligă să execute lucrarile in conformitate cu cerintele prevazute in lista de cantitati si caietul de sarcini,.

7.2. - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte.

7.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către autoritatea contractanta executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de autoritatea contractanta, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Executantul are însa obligaţia de a notifica în termen de maxim 2 ore autoritatea contractanta despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in Documentaţia tehnică de execuţie, pe durata îndeplinirii contractului.

7.4. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile autoritatii contractante în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile autoritatii contractante sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

7.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de autoritatea contractanta, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.6. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

i)	de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către autoritatea contractanta) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii)	de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către autoritatea contractanta sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii)	de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

7.7. - Executantul este responsabil până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă.

7.8. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia autoritatii contractante sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi autoritatea contractanta împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

7.9. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil spatiile comune ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale incaperilor respective.

7.10. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i)	de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii)	de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii)	de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

7.11. - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrării precum si dupa împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.

7.12. - Executantul se obligă să despăgubească autoritatea contractanta împotriva oricăror:

i)	reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii)	daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către autoritatea contractanta.

7.13. - Executantul are obligaţia de a notifica, în scris, autoritatea contractanta că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie a lucrarilor solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Autoritatea contractanta are la dispozitie 15 de zile pentru organizarea receptiei, acestea curgand de la data inregistrarii notificarii la sediul beneficiarului .

Dupa preluarea lucrării fara obiectiunii se vor prezenta autoritatii contractante :

a)	Factura fiscală;

b)	Situaţii de lucrări;

c)	Procese verbale de recepţie;

7.14. - Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

7.15. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

7.16. - Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

7.17. - În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Oradea.

7.18. - Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de autoritatea contractanta.

7.19. - Autoritatea contractanta va înregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajaţi.

7.20. - Autoritatea contractanta nu va fi responsabila pentru niciun fel de daune –interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina autoritatii contractante sau a angajaţilor acestuia.

7.21. -(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea autoritatii contractante.

(2)-Executantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante, ori de cate ori astfel de lucrari, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia autoritatii contractante, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, pe cheltuiala sa.

7.22. - In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de catre autoritatea contractanta, acestea vor fi descoperite la cererea autoritatii contractante  de catre executant pe cheltuiala sa impreuna cu lucrarile necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

8. Obligatiile autoritatii contractante

8.1. – Autoritatea contractanta este pe deplin responsabila  de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile sale.

8.2. -(1) Autoritatea contractanta pune la dispoziţia executantului in termen de 3 zile lucratoare, fără plată, următoarele:

a)	amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină.

b)	suprafeţele  necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

c)	racordurile pentru utilităţi (apă, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

8.3. - Autoritatea contractanta are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin acceptarea situatiilor de lucrari prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ. Termenul de verificare este de maxim 5 zile lucratoare de la primirea situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen autoritatea contractanta va solicita, daca este cazul lista integrala a documentelor care trebuie completate in vederea  verificarii situatiei de lucrari.

Termenul de acceptare/respingere este de 3 zile de la completarea documentelor  solicitate.

8.4. - Autoritatea contractanta are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate si acceptate.

8.5. – Autoritatea contractanta are obligatia de a efectua receptia  la terminarea lucrarilor executate precum si receptia finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor .

8.6. - Receptia lucrarilor va fi efectuata  conform Regulamentului aprobat prin HG nr. 273/1994.

9. Garantia de buna executie a contractului

9.1. – Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in valoare de 3.155,04   lei reprezentand 5% din valoarea fara TVA a contractului.

Garantia se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide in termen de 5 zile de la data incheierii contractului un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

9.2. - Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:

•	70% din valoarea garantiei aferenta lucrarilor de executie in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acesta data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

•	30% din valoarea garantiei aferenta lucrarilor de executie la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, in termen de 14 zile de la incheierea acestuia.

9.3. - Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

10. Inceperea si executia lucrarilor

10.1. – 1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil, termen ce nu va depasi 3 zile de la data predarii amplasamentului.

10.2. - (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu listele de cantitati. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume

responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea autoritatii contractante.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului autoritatii contractante la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

10.3. – (1) Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de primă calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele europene precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de autoritatea contractanta pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, autoritatea contractanta va suporta  aceste cheltuieli.

10.4. In caz de temperaturi scazute sau in cazul in care cerintele legale si tehnice nu vor permite continuarea lucrarilor, indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie proportional cu perioada in care lucrarile au fost oprite.

11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva ,executantul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract,atunci autoritatea contractanta are dreptul fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din contract , de a deduce din valoarea contractului fara TVA , o dobanda penalizatoare egala cu 1%  pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor ,dobanda aplicata la contravaloarea fara tva a obligatiilor neexecutate.

11.2.- În cazul în care autoritatea contractanta nu onoreaza facturile in perioada convenita atunci acesta are obligatia de a plati dobanda penalizatoare egala cu 1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor ,dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate.

12.Rezilierea contractului

12.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat da dreptul partii lezate  de a denunta unilateral prezentul contract cu o notificare prealabila de 15 zile inainte de data la care contractul isi inceteaza efectele.

12.2 Prezentul contract se rezilieaza  de plin drept la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la incheierea contractului sau care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului legitim public

12.3 Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin drept, in temeiul unui pact comisoriu, fara punerea in intarziere a executantului, sau fara alta formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti, la aparitia urmatoarele situatii:

a) executantul nu constitue garantia de buna executie in termenul si in cuantumul stabilit;

b) executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;

c) cumularea de catre executant a penalitatilor pana la o suma echivalenta ½ din suma reprezentand garantia de buna executie totala a prezentului contract;

d) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

e) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce  la rezilierea prezentului contract.

f) intrarea in faliment a executantului;

g) executantul a fost condamnat definitiv pentru o fapta care aduce atingere valorilor publice;

h) imposibilitatea fortuita de executare.

13. Perioada de garantie acordata lucrarilor

13.1. – Perioada de garantie a lucrarilor executate in baza  prezentului contract va fi de 2 ani si incepe la data incheierii de catre autoritatea contractanta a procesului verbal de receptie fara obiectiuni la terminarea  lucrarilor executate.

13.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de autoritatea contractanta, de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Remedierea defectelor aparute in perioada de garantie si aduse la cunostinta executantului, se va face in termen de maxim 3 zile de la data comunicarii acestora de catre autoritatea contractanta.

13.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute in contract, autoritatea contractanta este indreptatita sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi suportate de catre executant sau retinute din sumele cuvenite pentru plata lucrărilor executate.

14. Subcontractanti – nu este cazul

15. Modalitati de plata

15.1 – Plata lucrarilor executate se face in termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii la autoritatea contractanta.

15.2 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate conform graficului de executie. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorie, astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.

(2) Situatiile de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre autoritatea contractanta in termen de 5 zile.

15.3 - Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, si nu poate avea o valoare mai mica de 10 % din valoarea contractului

15.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

16. Ajustarea pretului contractului

16.1. – Preţul este ferm si nu poate fi modificat.

17. Solutionarea litigiilor

17.1. - Autoritatea contractanta si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

17.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, autoritatea contractanta si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze  de catre instantele judecatoresti din Romania.

18. Limba care guverneaza contractul

18.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

19. Comunicari

19.1.  Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie intocmita  în scris,semnata de reprezentantul legal  si inregistrata la autoritatea contractanta.

19.2. Comunicările se pot face  prin posta cu confirmare de primire ,fax si email .

19.3. Nici o comunicare, aprobare,acceptata,renuntare,consimtamant nu va fi valabila decat daca va fi facuta in scris semnata de reprezentantul legal si inregistrata la sediul autoritatii contractante.

20. Legea aplicabila contractului

20.1. - Contractul va fi interpretat conform Legii nr 98/2016 privind achizitiile public, a Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a Legii nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Redactat la sediul autoritatii contractante  în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR	                                                                                                     EXECUTANT

| COMUNA BRATCA SC GERARDANI SRL Primar STURZ IONUȚ VIOREL Vizat CFP Contabilitate Novac Marius Vizat juridic Olar Sanda Responsabil contract Negruț Anca | O |  |
| --- | --- | --- |